# INFORME DE COORDINACIÓN

PROYECTO: “PROYECTO CESFAM VILLA ALEGRE, PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO”

INFORME DE AVANCE

Rev.11 - 09.09.2022

Periodo 06-02-2022 al 09-09-2022

* ACTIVIDADES DEL PERIODO
* Análisis y Respuesta a Observaciones

1. INFORME DE AVANCE Fecha 09.09.22

Equipo de trabajo: Arquitecto coordinador: Carlos Ulloa Ojeda

Tiempo empleado: 2 día

Se realiza un informe de avance del periodo, indicando los profesionales que intervienen, el tiempo requerido y el contenido resumido de la tarea realizada.

El Informe es realizado por el coordinador del proyecto.

1. ANALISIS OBS. ETAPA FINAL Fecha 09.09.2022

Equipo de trabajo: Arquitecto coordinador, Arquitectos, Especialistas.

Tiempo empleado: 1 día

Se realiza reunión virtual de coordinación del proyecto con proyectistas de especialidades en que se exponen las observaciones, se resuelven observaciones y se consulta por los proyectos pendientes de aprobación, especificamente el proyeyecto de pavimentación y accesos el cual fue ingresado para revision el 20/08/2021. Además se resuelve requerimientos al especialista de climatización.

1. AVANCE PROYECTO DE ARQ. Y ESPECIALIDADES Fecha 09.09.2022

Equipo de trabajo: Necesario para dar respuesta al requerimiento

Tiempo empleado:

Carlos Ulloa - Arquitecto Jefe de Proyecto

Francisco Rojas - Ingeniero Sanitario

Rodrigo Pérez - Ingeniero en climatización

Pedro Quintanilla - Ingeniero Eléctrico

Carlos Morales - Ingeniero Civil

Se realizan reuniones con los especialistas involucrados para resolver las observaciones

1. PROYECTO DE ARQUITECTURA Fecha 09.09.2022

Equipo de trabajo: Necesario para dar respuesta al requerimiento

Tiempo empleado:

Carlos Ulloa - Arquitecto Jefe de Proyecto

Marcella Novella - Arquitecto

Alan Acuña González - Arquitecto

Cesar Astudillo Rivera - Arquitecto

Fernanda González - Dibujante Arq.

Gabriela Manriquez - Arquitecto

En este periodo se produce el avance y coordinación del proyecto entre las distintas especialidades y con el desarrollo de arquitectura. Se resuelve requerimientos al especialista de climatización.

Se incorpora requerimientos solicitados por el Servicio de Salud Araucanía Sur y por el equipo técnico de la Municipalidad de Temuco.

PROYECTO DE ESTRUCTURAS

Equipo de trabajo: necesario para dar respuesta al requerimiento

Tiempo empleado: s

Arquitecto coordinador : Carlos Ulloa Ojeda

Ingeniero estructural : Carlos Perretta Carvajal

1. INFORME DE ESPECIALIDADES Fecha 09.09.2022

Equipo de trabajo: necesario para dar respuesta al requerimiento

Tiempo empleado:

Arquitecto Consultor :Carlos Ulloa Ojeda

Arquitecto – coordinador :Carlos Ulloa Ojeda

Proyectista sanitario :Francisco Rojas

Proyectista eléctrico :Pedro Quintanilla

Proyectista climatización :Rodrigo Pérez

Coordinador BIM :Manuel Rios

Se revisan los proyectos de especialidades de acuerdo al proyecto final de arquitectura, se modifican trazados, se informan requerimentos especiales.

En el caso de Arquitectura, clima y estructuras se acuerdan altos máximos de ductos que pasan bajo vigas, pasadas, et.

ARQUITECTONICA LIMITADA CARLOS ULLOA OJEDA ARQUITECTO